NOTA TECNICA

Configuracion de Servidor para Portal de Reportes Crystal

Superrepuestos - BI / DWH

# 1. Informacion del solicitante

| Solicitante | Jonathan Flores |
| --- | --- |
| Area / Departamento | BI / DWH - Superrepuestos |
| Fecha | 14 de agosto de 2026 |
| Documento | Nota Tecnica - Configuracion de Servidor para Portal de Reportes Crystal |
| Proposito | Solicitar a TI la configuracion de un servidor Windows con IIS y Crystal Reports Runtime para ejecutar el Portal de Reportes Crystal |

# 2. Objetivo

Solicitar a TI la configuracion de un servidor Windows con IIS, .NET Framework 4.8 y SAP Crystal Reports Runtime para alojar el "Portal de Reportes Crystal": una aplicacion web ASP.NET MVC que ejecuta reportes Crystal Reports (.rpt) y centraliza accesos a SAP BusinessObjects/CMC con autenticacion integrada de Active Directory.

La estacion de desarrollo ya esta completamente configurada (VS 2022, Crystal Reports Runtime .NET y CR Designer standalone). Esta solicitud se enfoca unicamente en la preparacion del servidor.

# 3. Estado actual verificado

## 3.1 Estacion de desarrollo (lista, sin acciones pendientes)

| Componente | Estado verificado |
| --- | --- |
| Visual Studio 2022 Community | Instalado. Version 17.14.33 (May 2026), con cargas de trabajo "Desarrollo de ASP.NET y web" y "Desarrollo de escritorio de .NET". |
| SAP Crystal Reports (suite completa) | Instalado. SAP Crystal Reports 2020 (version producto 14.3.4.4970, SAP BusinessObjects). Incluye el Crystal Reports Designer standalone para crear y editar archivos .rpt. |
| Crystal Reports Runtime .NET (GAC) | Instalado. "SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit)" version 13.0.35.4870. Ensamblados CrystalDecisions.* v13.0.4000.0 registrados en el GAC. |
| Integracion CR Designer en VS 2022 | No instalada. No es necesaria: los archivos .rpt se crean/editan en el Designer standalone (ya instalado) y Visual Studio solo los carga con ReportDocument.Load(). |

## 3.2 Ensamblados CrystalDecisions.* disponibles en el GAC

Los siguientes ensamblados ya estan registrados en el GAC de la estacion y seran referenciados por el proyecto ASP.NET MVC:

| Ensamblado en GAC | Version | Uso en el portal |
| --- | --- | --- |
| CrystalDecisions.CrystalReports.Engine | 13.0.4000.0 | ReportDocument.Load(), parametros, exportacion |
| CrystalDecisions.Shared | 13.0.4000.0 | Tipos compartidos (ConnectionInfo, ExportOptions) |
| CrystalDecisions.ReportSource | 13.0.4000.0 | Fuente de datos del reporte |
| CrystalDecisions.Web | 13.0.4000.0 | CrystalReportViewer para ASP.NET Web Forms |
| CrystalDecisions.Windows.Forms | 13.0.4000.0 | Solo para proyectos WinForms (no aplica al portal web) |
| CrystalDecisions.Data.AdoDotNetInterop | 14.0.4000.0 | Interoperabilidad ADO.NET (uso automatico) |

Nota: la version 13.0.4000.0 corresponde al runtime incluido con SAP Crystal Reports 2020 (producto 14.3.4.4970). Es diferente a la version 14.0.2000.0 del SDK tutorial oficial de SAP, pero la API (ReportDocument.Load, ExportToStream, etc.) es identica.

## 3.3 Flujo de trabajo con los reportes .rpt

1. Creacion/edicion de .rpt: se realiza en el SAP Crystal Reports Designer standalone (ya instalado en la estacion como parte de la suite SAP BO).

2. Lectura desde Visual Studio: el proyecto ASP.NET MVC referencia los ensamblados CrystalDecisions.* del GAC y carga los archivos .rpt con ReportDocument.Load(ruta). No se usa el disenador visual de .rpt dentro de VS.

3. Ejecucion en el servidor: la aplicacion publicada carga los .rpt en el servidor usando el Crystal Reports Runtime Engine (mismo patron ReportDocument.Load). Los usuarios ven el resultado en el navegador.

# 4. Arquitectura de despliegue

| Componente | Funcion |
| --- | --- |
| Estacion de desarrollo (Jonathan) | Visual Studio 2022 + Crystal Reports Runtime (ya instalados). Aqui se compila la aplicacion ASP.NET MVC y se genera el paquete de publicacion (Publish). Los archivos .rpt se crean en el Designer standalone y se leen desde VS con ReportDocument.Load(). |
| Servidor de pruebas/produccion | IIS + .NET Framework 4.8 + Crystal Reports Runtime. Recibe el paquete publicado y ejecuta la aplicacion para los usuarios. NO necesita Visual Studio ni Crystal Reports Designer. |
| Usuarios finales | Acceden via navegador web. Autenticacion transparente via Active Directory. No instalan nada. |

Comparacion de componentes entre la estacion y el servidor:

| Componente | Estacion de desarrollo | Servidor |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio 2022 | Instalado | NO necesario |
| Crystal Reports Designer | Instalado (standalone) | NO necesario |
| Crystal Reports Runtime .NET | Instalado (v13.0.4000.0) | PENDIENTE DE INSTALAR |
| .NET Framework 4.8 | Instalado | Verificar / instalar |
| IIS | No (usa IIS Express) | PENDIENTE DE INSTALAR |

# 5. Componentes a instalar en el servidor

El servidor se configura desde cero. Se requieren 3 instalaciones, todas con permisos de administrador:

| No. | Componente | Detalle tecnico | Admin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rol IIS (Web Server) con modulos | Habilitar Web Server (IIS) con: ASP.NET 4.8, .NET Extensibility 4.8, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Windows Authentication, Static Content, Default Document, HTTP Errors, Management Tools. Se instala via Server Manager o PowerShell. | Si |
| 2 | .NET Framework 4.8 Runtime | Verificar si ya esta instalado (en Windows Server 2019+ generalmente viene incluido). Si no, descargar desde Microsoft. Necesario para ejecutar ASP.NET MVC. | Si |
| 3 | SAP Crystal Reports Runtime Engine for .NET Framework (64-bit) | Instalar la misma version que la estacion de desarrollo: v13.0.35 (ensamblados v13.0.4000.0). Registra los ensamblados CrystalDecisions.* en el GAC del servidor para que pueda ejecutar ReportDocument.Load() sobre archivos .rpt. Estimado: ~200-400 MB. | Si |

# 6. Procedimiento paso a paso (servidor)

Todos los pasos requieren permisos de administrador en el servidor:

| Paso | Accion | Instrucciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar estado del servidor | PowerShell como admin: (a) systeminfo ¦ findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" (b) Get-WindowsFeature Web-Server (c) (Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full").Release (si >= 528040 = .NET 4.8 presente). |
| 2 | Instalar rol IIS | PowerShell como admin: Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Asp-Net45, Web-Net-Ext45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Windows-Auth, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools. Puede requerir reinicio. |
| 3 | Instalar .NET Framework 4.8 | Solo si el paso 1c indica que no esta presente. Descargar desde Microsoft e instalar. En Windows Server 2019+ generalmente ya viene incluido. |
| 4 | Instalar CR Runtime Engine | Ejecutar como admin el instalador "SAP Crystal Reports runtime engine for .NET Framework (64-bit)" version 13.0.35 (misma version que la estacion de desarrollo). Seguir el asistente con opciones por defecto. |
| 5 | Crear Application Pool | IIS Manager > Application Pools > Add. Nombre: "PortalReportesCrystal". .NET CLR Version: v4.0. Pipeline Mode: Integrated. En Advanced Settings: Enable 32-Bit Applications = False. |
| 6 | Crear sitio web en IIS | IIS Manager > Sites > Add Website. Site name: "PortalReportesCrystal". Application Pool: el creado en paso 5. Physical path: crear carpeta (ej. D:\WebApps\PortalReportesCrystal). Binding: http, puerto 80 o el designado. |
| 7 | Configurar autenticacion | Seleccionar el sitio > Authentication. Deshabilitar: Anonymous Authentication. Habilitar: Windows Authentication. |
| 8 | Permisos NTFS | En la carpeta fisica del sitio: otorgar Lectura y Ejecucion a IIS AppPool\PortalReportesCrystal. Si los .rpt estan en subcarpeta separada, otorgar los mismos permisos. |
| 9 | Desplegar aplicacion | Copiar el contenido publicado desde la estacion de desarrollo (output de VS Publish) a la carpeta del sitio en el servidor. Incluir los archivos .rpt en la ubicacion configurada. |
| 10 | Configurar web.config | Ajustar cadenas de conexion (connectionStrings) para las bases de datos de los reportes. Si usan Integrated Security, la cuenta del App Pool necesita acceso a la BD. |
| 11 | Validacion | Desde el servidor: http://localhost/. Desde la red: http://nombre-servidor/. Verificar autenticacion Windows y carga de reportes .rpt. |

Tiempo estimado: 45-60 minutos (incluyendo descargas). Puede requerir reinicio despues del paso 2.

# 7. Comando PowerShell para instalar IIS (referencia)

El siguiente comando instala todos los modulos de IIS necesarios en un solo paso (ejecutar como administrador):

Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Asp-Net45, Web-Net-Ext45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Windows-Auth, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools

# 8. Responsables

| Rol | Responsable | Participacion |
| --- | --- | --- |
| Solicitante / Desarrollador | Jonathan Flores (BI/DWH) | Desarrollo en estacion local (ya configurada). Creacion de .rpt en CR Designer standalone. Publicacion y despliegue al servidor. Validacion funcional. |
| Configuracion del servidor | TI - Infraestructura | Ejecucion de los 11 pasos de configuracion del servidor: IIS, .NET 4.8, CR Runtime, sitio web, permisos. |
| Aprobacion | Jefatura de TI | Aprobacion de la configuracion del servidor conforme a politicas internas. |

# 9. Riesgos y controles

| No. | Riesgo | Prob. / Impacto | Control / Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licenciamiento CR Runtime en servidor | Media / Medio | Verificar que la licencia SAP BusinessObjects cubre el uso del runtime en un servidor adicional. Consultar con el administrador de licencias SAP. |
| 2 | Conflicto con otros sitios IIS | Baja / Medio | El portal usa un Application Pool independiente. Validar que el puerto y hostname no entren en conflicto con otros sitios existentes. |
| 3 | Acceso no autorizado al portal | Baja / Alto | Windows Authentication habilitada, acceso anonimo deshabilitado. Solo usuarios del dominio AD acceden. Control de roles en la aplicacion. |
| 4 | Conectividad de .rpt a bases de datos | Media / Medio | Validar que el servidor tiene conectividad de red a las instancias de BD. Si los .rpt usan Integrated Security, la cuenta del App Pool debe tener permisos de lectura en la BD. |
| 5 | Version de CR Runtime en servidor diferente a desarrollo | Baja / Alto | Instalar la misma version exacta (13.0.35) en el servidor. Validar con una prueba de compilacion y ejecucion de un .rpt antes de desplegar la aplicacion completa. |

# 10. Consideraciones de seguridad

Estacion de desarrollo: no requiere cambios. Todos los componentes necesarios ya estan instalados.

Servidor - autenticacion: se deshabilita acceso anonimo y se habilita Windows Authentication en IIS. Solo usuarios del dominio AD acceden.

Servidor - red: el servidor debe estar accesible en la red interna. No se expone a Internet. Verificar que el puerto asignado este permitido en el firewall interno.

Servidor - datos: si los .rpt usan Integrated Security, la cuenta del App Pool debe tener permisos en la BD. Si usan credenciales SQL, cifrar la seccion connectionStrings del web.config con aspnet_regiis -pe.

Sin impacto en otros servicios: el Application Pool es independiente. No afecta otros sitios IIS.

# 11. Proximos pasos

1. Aprobacion: revision y aprobacion de esta nota por parte de TI.

2. Configuracion del servidor: TI ejecuta los 11 pasos del procedimiento de la seccion 6.

3. Despliegue inicial: el solicitante publica la aplicacion desde VS y copia archivos .rpt al servidor.

4. Validacion conjunta: verificar que el portal funciona desde un navegador en la red con autenticacion Windows y carga de reportes.

Elaborado por:

Jonathan Flores - BI / DWH - Superrepuestos

14 de agosto de 2026