NOTA TECNICA

Solicitud de Instalacion y Configuracion de Servidor

Portal de Reportes Crystal - Superrepuestos

# 1. Informacion del solicitante

| Solicitante | Jonathan Flores |
| --- | --- |
| Area / Departamento | BI / DWH - Superrepuestos |
| Fecha | 14 de agosto de 2026 |
| Documento | Nota Tecnica - Solicitud de Instalacion y Configuracion |
| Proposito | Solicitar a TI la instalacion de componentes de desarrollo (estacion local) y la configuracion del servidor de pruebas para el Portal de Reportes Crystal |

# 2. Objetivo

Solicitar a TI dos acciones para habilitar el proyecto "Portal de Reportes Crystal":

A) Estacion de desarrollo: instalar SAP Crystal Reports Developer for Visual Studio (unico componente faltante; Visual Studio 2022 y las cargas de trabajo web ya estan instaladas).

B) Servidor de pruebas: configurar desde cero un servidor Windows con IIS, .NET Framework 4.8 y SAP Crystal Reports Runtime para ejecutar la aplicacion y cargar los reportes .rpt para los usuarios finales.

# 3. Arquitectura de despliegue

El portal opera con una separacion clara entre el ambiente de desarrollo y el de ejecucion:

| Componente | Funcion |
| --- | --- |
| Estacion de desarrollo (Jonathan) | Visual Studio 2022 + Crystal Reports Developer. Aqui se compila la aplicacion y se genera el paquete de publicacion (Publish). NO se ejecuta para usuarios finales. |
| Servidor de pruebas/produccion | IIS + .NET Framework 4.8 + Crystal Reports Runtime. Recibe el paquete publicado y ejecuta la aplicacion para los usuarios. NO necesita Visual Studio. |
| Usuarios finales | Acceden via navegador web (Chrome, Edge, Firefox). No necesitan instalar nada. Autenticacion transparente via Active Directory (Kerberos/NTLM). |

Diferencia clave entre los instaladores de Crystal Reports:

| Componente | Estacion de desarrollo | Servidor |
| --- | --- | --- |
| Visual Studio 2022 | Si (ya instalado) | NO - no se instala en servidores |
| Crystal Reports Developer for VS | Si (pendiente) | NO - no se instala en servidores |
| Crystal Reports Runtime Engine | No aplica | SI - unico instalador de CR necesario |
| .NET Framework 4.8 | Targeting Pack (ya incluido) | Runtime (probablemente ya instalado en Windows Server) |
| IIS (Internet Information Services) | No (usa IIS Express local) | SI - rol de servidor web completo |
| Archivos .rpt | En carpeta del proyecto (desarrollo) | Copiados al servidor via Publish |

PARTE A - ESTACION DE DESARROLLO

# 4. Estado actual de la estacion de desarrollo

Se verifico el estado actual del entorno. Visual Studio 2022 Community ya esta instalado con las cargas de trabajo necesarias. Solo falta un componente:

| Componente | Estado verificado |
| --- | --- |
| Visual Studio 2022 Community | Instalado. Version 17.14.33 (May 2026). Ruta: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community. |
| Carga "Desarrollo de ASP.NET y web" | Ya instalada. Habilitada en el instalador de VS. |
| Carga "Desarrollo de escritorio de .NET" | Ya instalada. |
| SAP Crystal Reports Developer for VS | Pendiente de instalacion. Unico componente faltante en la estacion de desarrollo. |

# 5. Accion requerida en la estacion (1 instalacion)

| No. | Accion requerida | Detalle tecnico | Requiere admin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar SAP Crystal Reports Developer for Visual Studio | Instalador independiente descargado del sitio de SAP. Registra en el GAC los ensamblados CrystalDecisions.* version 14.0.2000.0 (PublicKeyToken 692fbea5521e1304): CrystalReports.Engine, Shared, ReportSource, Web, Enterprise.Framework, Enterprise.InfoStore, Enterprise.Viewing.ReportSource, ReportAppServer.ObjectFactory, CrystalReports.TemplateEngine y Windows.Forms. Habilita el disenador visual de .rpt y el control CrystalReportViewer en VS. Estimado: ~500 MB. | Si |

# 6. Procedimiento para TI (estacion de desarrollo)

| Paso | Accion | Instrucciones |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar Crystal Reports SDK | Ejecutar el instalador de SAP Crystal Reports for Visual Studio (archivo .exe/.msi descargado del sitio de SAP) como administrador. Seguir el asistente con opciones por defecto. |
| 2 | Reiniciar Visual Studio | Cerrar y reabrir Visual Studio 2022 si estaba abierto durante la instalacion. |
| 3 | Validacion | Abrir Visual Studio > Nuevo Proyecto > verificar que aparecen plantillas "Crystal Reports" y que el control CrystalReportViewer esta disponible en el cuadro de herramientas. Informar al solicitante para prueba de compilacion del SDK tutorial. |

Tiempo estimado: 15-20 minutos. No requiere reinicio del equipo.

PARTE B - SERVIDOR DE PRUEBAS

# 7. Contexto del servidor

Se asume que el servidor se configura desde cero (sin IIS ni componentes .NET previamente habilitados). El servidor alojara la aplicacion web publicada desde la estacion de desarrollo y ejecutara los reportes .rpt directamente para los usuarios finales a traves del navegador.

Importante: en el servidor NO se instala Visual Studio ni Crystal Reports Developer. Solo se instala el Crystal Reports Runtime Engine, que es un instalador diferente y mas ligero, disenado para ejecucion en servidores.

# 8. Componentes a instalar en el servidor

| No. | Componente a instalar | Detalle tecnico | Requiere admin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rol IIS (Web Server) con modulos requeridos | Habilitar el rol Web Server (IIS) con los siguientes features: ASP.NET 4.8, .NET Extensibility 4.8, ISAPI Extensions, ISAPI Filters, Windows Authentication, Static Content, Default Document, HTTP Errors, Management Tools (IIS Management Console). Se instala desde Server Manager > Add Roles and Features. | Si |
| 2 | .NET Framework 4.8 Runtime | Verificar que .NET Framework 4.8 esta instalado (en Windows Server 2019+ generalmente ya viene incluido). Si no esta presente, descargar e instalar el runtime desde Microsoft. Necesario para ejecutar la aplicacion ASP.NET MVC. | Si |
| 3 | SAP Crystal Reports Runtime Engine for .NET Framework | Instalador independiente (diferente al Developer de la estacion). Registra en el GAC los ensamblados CrystalDecisions.* v14.0.2000.0 necesarios para que el servidor ejecute reportes .rpt. Descarga desde el sitio de SAP. Importante: usar la version que coincida con los ensamblados del proyecto (14.0.2000.0). Estimado: ~200-400 MB. | Si |

# 9. Procedimiento paso a paso (servidor)

Todos los pasos requieren permisos de administrador en el servidor:

| Paso | Accion | Instrucciones detalladas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificar estado actual del servidor | Abrir PowerShell como administrador y ejecutar: (a) systeminfo ¦ findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version" para confirmar version de Windows Server. (b) Get-WindowsFeature Web-Server para verificar si IIS ya esta instalado. (c) Revisar la version de .NET Framework instalada. |
| 2 | Instalar rol IIS con features requeridos | En PowerShell como administrador ejecutar: Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Asp-Net45, Web-Net-Ext45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Windows-Auth, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools. Esperar a que finalice. Puede requerir reinicio. |
| 3 | Instalar .NET Framework 4.8 | Verificar con: (Get-ItemProperty 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full').Release. Si el valor es >= 528040, ya esta instalado (.NET 4.8). Si no, descargar e instalar desde Microsoft. |
| 4 | Instalar Crystal Reports Runtime | Ejecutar el instalador de SAP Crystal Reports Runtime Engine for .NET Framework como administrador. Seguir el asistente con opciones por defecto. Este instalador es diferente al Developer de la estacion: solo registra los ensamblados en el GAC, sin disenador visual. |
| 5 | Crear Application Pool | Abrir IIS Manager > Application Pools > Add Application Pool. Nombre: "PortalReportesCrystal". .NET CLR Version: v4.0. Managed Pipeline Mode: Integrated. Iniciar el pool. En Advanced Settings, confirmar que Identity sea ApplicationPoolIdentity o una cuenta de servicio designada. |
| 6 | Crear sitio web en IIS | En IIS Manager > Sites > Add Website. Site name: "PortalReportesCrystal". Application Pool: seleccionar el pool creado en el paso anterior. Physical path: crear y apuntar a una carpeta (ej. D:\WebApps\PortalReportesCrystal). Binding: http, puerto 80 (o el designado), hostname segun corresponda. |
| 7 | Configurar autenticacion | Seleccionar el sitio en IIS Manager > Authentication. Deshabilitar: Anonymous Authentication. Habilitar: Windows Authentication. Esto garantiza que solo usuarios del dominio AD puedan acceder. |
| 8 | Configurar permisos NTFS | En la carpeta fisica del sitio (ej. D:\WebApps\PortalReportesCrystal), otorgar permisos de Lectura y Ejecucion a la cuenta IIS AppPool\PortalReportesCrystal. Si los .rpt se almacenan en una subcarpeta separada (ej. D:\Reportes), otorgar los mismos permisos ahi. |
| 9 | Desplegar la aplicacion | Desde Visual Studio en la estacion de desarrollo: clic derecho en el proyecto > Publish > seleccionar Folder como destino > publicar a una carpeta local. Copiar el contenido publicado a la carpeta fisica del sitio en el servidor (D:\WebApps\PortalReportesCrystal). Copiar los archivos .rpt a la ubicacion configurada. |
| 10 | Configurar connection strings | Editar el archivo web.config en el servidor para ajustar las cadenas de conexion a las bases de datos de los reportes. Si los .rpt usan Integrated Security, la cuenta del App Pool debe tener acceso a la base de datos. Si usan credenciales SQL, configurarlas en el web.config (proteger con aspnet_regiis -pe para cifrar la seccion). |
| 11 | Validacion funcional | Desde el navegador del servidor: acceder a http://localhost/. Verificar que carga la pagina principal del portal. Desde la estacion del solicitante: acceder a http://nombre-del-servidor/. Verificar que la autenticacion Windows funciona y que los reportes .rpt se cargan correctamente. Informar al solicitante para pruebas funcionales completas. |

Tiempo estimado total: 45-60 minutos (incluyendo descargas). Puede requerir un reinicio del servidor despues del paso 2 (instalacion de IIS).

# 10. Referencia rapida: comando PowerShell para IIS

El siguiente comando de PowerShell (ejecutar como administrador) instala todos los modulos de IIS necesarios en un solo paso:

Install-WindowsFeature -Name Web-Server, Web-Asp-Net45, Web-Net-Ext45, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Windows-Auth, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Mgmt-Tools, Web-Mgmt-Console -IncludeManagementTools

Despues de ejecutar este comando, verificar con: Get-WindowsFeature Web-* | Where-Object InstallState -eq Installed

# 11. Responsables

| Rol | Responsable | Alcance de participacion |
| --- | --- | --- |
| Solicitante / Desarrollador | Jonathan Flores (BI/DWH) | Elaboracion de solicitud. Desarrollo de la aplicacion en la estacion local. Publicacion del paquete y despliegue al servidor. Validacion funcional post-instalacion. |
| Instalacion en estacion | TI - Soporte | Instalacion de SAP Crystal Reports Developer for VS en la estacion de desarrollo (1 accion, requiere admin local). |
| Configuracion del servidor | TI - Infraestructura | Ejecucion de los 11 pasos de configuracion del servidor (requiere admin del servidor): instalacion de IIS, Crystal Reports Runtime, creacion del sitio y permisos. |
| Aprobacion | Jefatura de TI | Aprobacion de ambas fases (estacion + servidor) conforme a politicas internas. |

# 12. Riesgos y controles

| No. | Riesgo identificado | Probabilidad / Impacto | Control / Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampliacion de superficie de software en estacion de desarrollo | Baja / Bajo | Solo se agrega el SDK de Crystal Reports a un VS ya configurado. No se instalan servicios de red ni se abren puertos en la estacion. |
| 2 | Licenciamiento de SAP Crystal Reports (Developer + Runtime) | Media / Medio | Verificar que la licencia developer incluida con SAP BusinessObjects cubre tanto el desarrollo local como el runtime en servidor. Consultar con el administrador de licencias SAP. |
| 3 | Configuracion del servidor afecta otros servicios | Baja / Medio | Si el servidor ya tiene otros sitios IIS, la configuracion del portal no debe afectarlos (se crea un Application Pool independiente). Validar que el puerto y hostname asignados no entren en conflicto. |
| 4 | Acceso no autorizado al portal | Baja / Alto | La autenticacion Windows garantiza que solo usuarios del dominio AD accedan. Se deshabilita el acceso anonimo. El control de roles se implementara en la aplicacion. |
| 5 | Conectividad de reportes .rpt a bases de datos | Media / Medio | Validar que el servidor tiene conectividad de red a las instancias de base de datos. Si los .rpt usan Integrated Security, la cuenta del App Pool debe tener permisos en la BD. |

# 13. Consideraciones de seguridad

Estacion de desarrollo: sin cambios en GPOs, AD, firewall ni permisos de dominio. Solo se agrega un complemento de Visual Studio.

Servidor - autenticacion: se deshabilita el acceso anonimo en IIS y se habilita Windows Authentication. Solo usuarios del dominio AD podran acceder al portal.

Servidor - red: el servidor debe estar accesible en la red interna para los usuarios del portal. No se expone a Internet. Verificar que el puerto asignado (80 u otro) este permitido en el firewall interno.

Servidor - datos: si los reportes .rpt usan Integrated Security para conectarse a bases de datos, la cuenta del Application Pool debe tener permisos de lectura en la base de datos correspondiente. Si usan credenciales SQL, la seccion connectionStrings del web.config debe cifrarse con aspnet_regiis.

Sin impacto en otros servicios: el Application Pool es independiente. Si el servidor tiene otros sitios IIS, no se afectan.

# 14. Proximos pasos

1. Aprobacion: revision y aprobacion de esta nota tecnica por parte de TI.

2. Parte A (estacion): TI instala Crystal Reports Developer en la estacion. El solicitante valida compilando un proyecto del SDK tutorial.

3. Desarrollo: el solicitante desarrolla el Portal de Reportes Crystal en la estacion local.

4. Parte B (servidor): TI configura el servidor segun el procedimiento de esta nota. El solicitante publica la aplicacion y copia los archivos .rpt al servidor.

5. Validacion conjunta: el solicitante y TI verifican que el portal funciona correctamente desde el navegador de un equipo de la red, con autenticacion Windows y carga de reportes.

Elaborado por:

Jonathan Flores

BI / DWH - Superrepuestos

14 de agosto de 2026